Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» за 2019 год

1.1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | шт. | 300 | 390 | 90 | 30,0 | Увеличение установленных, замененных в отчетном году индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде за счет различия стоимости приборов по категориям (вода, электроэнергия) |
| Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | км | 0,305 | 0,305 | 0,0145 | 4,75 |  |
| Объем потерь воды питьевого качества | тыс. м3 | 2,5 | 2,5 | 0,00 | 0,0 |  |
| Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | тыс. Квт*ч | 2,2 | 2,2 | 0,00 | 0,0 |  |
| Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | км | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,0 |  |
| Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | ед. | 13 | 13 | 0,00 | 0,0 |  |

1.2. Реализация мероприятий  Программы за счет средств бюджета позволила:

МП «УЖКХ» были установлены (заменены) индивидуальные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальном жилищном фонде:

Таблица 1

| № | Наименование инд. прибора учета | Количество установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор учета (индивидуальный) ГВС | 144 |
| 2. | Прибор учета (индивидуальный) ХВС | 165 |
| 3. | Приборов учета эл.энергии | 81 |

МП «УЖКХ» выполнены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в малоэтажных многоквартирных домах:

- замена входных и тамбурных дверей, смена оконных фрамуг в 12 МКД по адресам: ул. Глинки д. 3, 4, 5, ул. Чехова д. 4, 6, Пионерский проезд д. 24, 26/2, 28/2, 30/1, 31, 32.

- утепление чердачного перекрытия в 1 МКД по ул. Труда д. 7.

МП «Горэлектросети» выполнены работы по реконструкции 0,66 км кабельной линии на напряжение 10 кВ ГПП-3 – РП-2К на участке от многоквартирного дома № 6 по пр. Маркса до территории МБОУ «СОШ №11 им. Подольских курсантов».

МКУ «Городское сстроительство» за счет средств местного и областного бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области «Государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» выполнен капитальный ремонт участка водопровода по ул. Северная от ул. Курчатова ВК - 871 до ул. Красных Зорь ВК -1609. Данный участок водовода диаметром 500 мм по улице Северная является частью кольцевого водопровода, соединяющего в общую систему водоснабжения города Северный водовод Вашутинского водозабора и водовод Добринского водозабора

Произведена замена стальных труб 305 м на трубы ПНД.

Капитальный ремонт водопровода по улице Северная позволит:

- обеспечить надежное водоснабжение жилых домов 38 мкр; предприятий молокозавода и хлебозавода;

- сократить потери воды питьевого качества;

- снизить затраты электроэнергии для транспортировки воды.

Замена участка ветхих сетей на данных участках трубопровода на трубы из полимерных материалов (ПНД) позволит сократить потери воды и, как следствие, сократить затраты электроэнергии, необходимой для подъема.

Уменьшение потерь воды составило 2,5 тыс. м куб. в год. Расчет потерь произведен в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды составила                   2,2 тыс. Квт*ч.

Расчет экономии электроэнергии произведен исходя из фактической удельной нормы расхода электроэнергии на 1 м куб. в 2019 году в размере 0,8 Квт*ч /м куб.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

На реализацию муниципальной программы в 2019 году оказали влияние следующие факторы:

1. За счет меньшей стоимости за замену индивидуальных приборов учета электрической энергии установлено большее количество счетчиков в муниципальном жилищном фонде, чем планировалось по программе.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 6 500,0 | 5 449,9 | 83,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 10 000,0 | 6 926,9 | 69,3 |
| Итого: | 16 500,0 | 12 376 ,8 | 75,0 |

| 3.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» |  |
| --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |  |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |  |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» | 1 500,0 | 1 230,0 | 82,0 |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 230,0 | Экономия, полученная по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 12 000,0 | 8 658,6 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 6 926,9 | 2000,0 | 1731,7 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «Горэлектросети» | 2 000,0 | 1 493,5 | 74,7 |  |  |  |  | 2 000,0 | 1 493,5 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП «УЖКХ» | 1 000,0 | 994,7 | 99,5 |  |  |  |  | 1 000,0 | 994,7 | Экономия получена по итогам проведения конкурентных процедур по отбору подрядчика |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 16 500, 0 | 12 376,8 | 75,0 |  |  | 10000,0 | 6 926,9 | 6500 | 5 449,9 |  |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия выполнены в полном объеме.

- Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

В 2019 году были внесены изменения в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»:

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 17.05.2019 № 858-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 
№ 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск»  внесены изменения в пункт 3 «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск».

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 31.05.2019 № 971-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании приказа управления финансов Администрации города Обнинска от 13.11.2017 № 114-ОД «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Обнинска и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Обнинска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Обнинска)» внесено изменение в части уточнения объемов финансирования программы.

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 17.07.2019 № 1299-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» внесены изменения по индикаторам подпрограммы мероприятий по повышению энергоэффективности малоэтажных домов муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2014 № 2028-п, на основании предоставленного МП «Теплоснабжение» графика установки общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в малоэтажном (не более двух этажей) жилом фонде до 1999 года постройки.

  - Постановлением Администрации г. Обнинска от 20.02.2020 № 260-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 19.07.2018 № 444), с решением Обнинского городского Собрания от 10 декабря 2019 года № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы:

|  | Оценка эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия/целевого показателя | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | 0,091 | х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 230,0 | х | 1,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленныхиндивидуальны приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде | х | 1,0 | шт | 300 | 390 | 1,3 | х |
|  |  | К1= 1,0*1,3=1,3 > 1,0, т. е. К1 =1,000 |  |
| 2. | Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 0,727 | х | тыс. руб. | 12000,00 | 8658,6 | х | 1,00 |
|  | Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт | х | 0,8 | км | 0,305 | 0,305 | 1,0 | х |
|  | Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества | х | 0,1 | тыс. м3 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | х |
|  | Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды | х | 0,1 | тыс. Квт*ч | 2,2 | 2,2 | 1,0 | х |
|  |  |  | К2=0,8*1+0,1*1+0,1*1=1,0=1,0, т. е. К2 =1,000 |  |
| 3. | Реконструкция магистральных сетей электроснабжения | 0,121 | х | тыс. руб. | 2000,0 | 1493,5 | х | 1,000 |
|  | Протяженность реконструированных в отчетном году магистральных сетей электроснабжения | х | 1,0 | км | 0,66 | 0,66 | 1,000 | х |
|  |  |  | К3=1,0*1,0=1,000 |  |
| 4. | Повышение энергоэффективности малоэтажных домов | 0,061 | х | тыс.руб. | 1000,0 | 994,7 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2 Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 | х | 0,4 | ед. | 13 | 13 | 1,000 |  |
|  |  |  | К4=1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,091*1,00+0,727*1,00+0,121*1,00+0,061*1,00=0,091+0,727+0,121+0,061=1,00 | 1,000 |

Начальник Управления 															И.В. Раудуве

городского хозяйства

Исп. Егорова М.В. 6-22-33