ПРОЕКТПРОЕКТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

постановление

________________№_____________

## О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении ## муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска».

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017  № 01-35 «О бюджете города Обнинск № 02-45), постановлением Администрации города Обнинска от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от                   __________  № __________,

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Обнинска» (далее – Программа), изложить в новой редакции (Приложение № 1).

# 1.2.  Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

# «3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

# Программа реализуется  в два этапа:

# 1 этап: 2015-2020 годы;

# 2 этап: 2021-2024 годы.».

1.3. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить  в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль   за исполнением    настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства  В.В.Лежнина.

Глава Администрации города        	            				      В.В.Шапша

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства                                                        В.В.Лежнин

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию			  Г.Е.Ананьев

Заместитель главы Администрации города 				     К.С. Башкатова

по вопросам управления делами

Начальник управления финансов

Администрации города		 Л.И.Коновалова

Начальник Правового управления

Администрации города                      	          С.А.Помещикова

исп. Пинчугина Ю.В.

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1экз. – МКУ «Городское строительство»

1 экз. – МП «Коммунальное хозяйство»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

1 экз. – отдел экономической политики

Приложение № 1 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

______________ № ______________

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

| - 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| --- | --- |
| - 2. Соисполнители муниципальной программы | - |
| - 3. Участники муниципальной программы | МКУ «Городское строительство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ) |
| - 4. Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований. Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города |
| - 5. Задачи муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети города в нормативно - техническое состояние, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ. Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |
| - 6. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| - 7. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - Площадь отремонтированных, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП дорог общего пользования местного значения; - площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов отремонтированных, находящихся в нормативном состоянии; - протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация; - протяженность сетей ливневой канализации, приведенных в соответствие нормативных требований; - протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация; - количество установленных дорожных знаков; - количество установленных искусственных дорожных неровностей; - протяженность нанесенной дорожной разметки; - количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) |
| - 8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 – 2024 годы, в т.ч.: 1 этап: 2015-2020 годы 2 этап: 2021- 2024 годы |
| - 9. Объемы финансирования муниципальной программы | 1 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 1 этапу (тыс. руб.). 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. ВСЕГО; 400463,4; 326992,6; 718008,3; 348347,3; 235150,0; 265150,0; 2294111,6. Федеральный бюджет; -; -; 290213,0; -; -; -; 290213,0. Областной бюджет; 69327,2; 36047,6; 139506,3; 1488,7; -; -; 246369,8. Местный бюджет; 331136,2; 290945,0; 288289,0; 346858,6; 235150,0; 265150,0; 1757528,8. 2 этап Источник финансирования; В том числе по годам; Итого по 2 этапу (тыс. руб.); Всего по программе: 2015-2024 г.г.. 2021; 2022; 2023; 2024. ВСЕГО; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 1080600,0; 3374711,6. Федеральный бюджет; -; -; -; -; -; 290213,0. Областной бюджет; -; -; -; -; -; 246369,8. Местный бюджет; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 270150,0; 1080600,0; 2838128,8. |

Приложение № 2 к

постановлению Администрации города Обнинска

________________№_____________

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итого по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30835,0 | 46500,0 | 49127,2 | 69461,2 | 17950,0 | 32950,0 | 246823,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 66896,5 | 34385,1 | 19275,2 | - | - | - | 120556,8 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97731,5 | 80885,1 | 68402,4 | 69461,2 | 17950,0 | 32950,0 | 367380,2 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 15000 | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 8 000 | 72000 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17310,0 | 11500,0 | 8821,3 | 11530,0 | 10000,0 | 10000,0 | 69161,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2430,7 | 1662,5 | - | - | - | - | 4093,2 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19740,7 | 13162,5 | 8821,3 | 11530,0 | 10000,0 | 10000,0 | 73254,5 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 18000 | 12000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 69000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20790,0 | 25000,0 | 25000,0 | 20492,3 | 10000,0 | 25000,0 | 126282,3 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации, в том числе проектирование и изыскание |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202445,0 | 170805,0 | 178324,0 | 184000,0 | 180000,0 | 180000,0 | 1095574,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | - | - | 88,312 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 | 74 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18203,2 | 17195,0 | 18200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 17200,0 | 105198,2 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 2700 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области |  | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9748,0 | - | - | - | - | - | 9748,0 |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 24673,9 | - | - | 80228,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1488,7 | - | - | 1488,7 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 | 31805,0 | 19945,0 | 3804,1 | 26162,6 | - | - | 81716,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  | 3,0 |  |  | 3,305 |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске |  | 2017-2018 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120231,1 | - | - | - | 120231,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5012,4 | 19501,2 | - | - | 24513,6 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 | - | - | 415456,5 | 19501,2 | - | - | 434957,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |
|  | Всего: |  |  | тыс. руб. | Всего: | 400463,4 | 326992,6 | 718008,3 | 348347,3 | 235150,0 | 265150,0 | 2294111,6 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 331136,2 | 290945,0 | 288289,0 | 346858,6 | 235150,0 | 265150,0 | 1757528,8 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 69327,2 | 36047,6 | 139506,3 | 1488,7 | - | - | 246369,8 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет |  |  | 290213,0 | - | - | - | 290213,0 |

5.2  2 этап – 2021-2024 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 131800,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 32950,0 | 131800,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2021-2024 | тыс.руб. | Местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 100000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации, в том числе проектирование и изыскание |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 184000,0 | 184000,0 | 184000,0 | 184000,0 | 736000,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18200,0 | 18200,0 | 18200,0 | 18200,0 | 72800,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  | тыс. руб. | Всего: | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 1080600,0 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 270150,0 | 1080600,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

от _______ № _____

6. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Результат | По 1-му этапу (к 2020 году) | По 2-му этапу (к 2024 году) | Итого за 2015-2024 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия улично-дорожной сети города. | 72 тыс. кв.м | 36 тыс. кв.м | 108 тыс. кв.м |
| Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов на территории города. | 69 тыс. кв.м | 40 тыс. кв.м | 109 тыс. кв.м |
| Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | 93 | 45 | 138 |
| Протяженность сетей ливневой канализации, приведенной в соответствие с нормативными требованиями. | 74 км | 12 км | 86 км |
| Обеспечение уровня безопасности дорожного движения и комфортных условий для всех участников дорожного движения за счет следующих мероприятий: |  |  |  |
| - установка дорожных знаков | 2700 шт. | 1940 шт. | 4640 шт. |
| - нанесение дорожной разметки | до 83,7 км | до 90 км | до 90 км |
| - перевооружение, реконструкция светофорных объектов | 6 шт. | 4 шт. | 10 шт. |
| - установка искусственных дорожных неровностей | 24 шт. | 16 шт. | 40 шт. |
| Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 4,523 км | - | 4,523 км |